## Slide 1: KICK-OFF WORKSHOP
OSLO, 29. september 2021
{NAME} // {PNAM}
IN01

## Slide 2: Agenda
09:00 – 09:15 | Velkommen og introduksjon
09:15 – 09:45 | Presentere formål, omfang og plan for prosjektet
09:45 – 10:15 | Presentere suksesskriterier/suksessfaktorer/risiko for prosjektet
09:45 – 10:15 | Presentere de 4-5 viktigste KPIer som organisasjonen navigerer og prioriterer etter
10:15 – 10:50 | Sette prosjektorganisasjon og møtestrukturer
10:50 – 11:00 | Oppsummering og veien videre
Skal vi definere suksessfaktorer & risiko med kjerneteam?

## Slide 3: FORMÅL MED KICK-OFF

## Slide 4: Formål med Kick-Off
Skape enighet om hvorfor vi setter i gang dette initiativet – Hvorfor gjør vi dette og hvordan støtter det strategien​?
Skape felles forståelse for og sterk forankring av prosjektets omfang og leveranser i kjerneteamet​. Når kan vi si at prosjektet har vært en suksess?
Skape felles bilde av de viktigste 4-5 KPI som forretningen navigerer og prioriterer ut ifra sammen med kjerneteamet.

## Slide 5: VÅR TILNÆRMING TIL CRM IMPLEMENTERING & ADOPSJON
Notes: Gi kunden en ide om hvorfor vi jobber som vi gjør og hva som blir fokus gjennom prosjektet.

## Slide 6: Vår tilnærming til CRM implementering og adopsjon
Chart: 
| 1st Qtr
Sales | 2 | 1
Det er primært 3 grunner til at CRM ikke leverer iht forventet ROI:
Manglende kommersiell strategi Vet vi hvilke markeder og segmenter vi skal vinne, hvilke produkter og tjenester som vil bidra til det, og hvordan det skal gjennomføres?
Manglende brukeradopsjon Tilpasser vi arbeidsprosessene slik at de understøtter strategien og er den nye måten å jobbe på akseptert av brukerne/ansatte?
Manglende endringsledelse Har brukerne en klar oppfatning av hvilken verdi CRM skaper og hvordan den vil hjelpe dere med å realisere strategien?
Source Harvard Business Review
2 av 3 CRM- implementeringer greier ikke å realisere potensialet i investeringen
Trenger ny fengende heading

## Slide 7: CRM & Strategi
Fra fokus på TEKNOLOGI…
…til å inkludere BRUKERADFERD og ARBEIDSPROSESSER – for sammen kunne nå de strategiske målene
CRM STRATEGI
ØKT VERDISKAPNING
ØKT KUNDETILFREDSHET
ØKT LEVETID PÅ KUNDENE
Vi sørger for at CRM er i tråd med deres strategi

## Slide 8: For å skape vedvarende effekt må vi jobbe både med å etablere struktur og endring i atferd
Strukturere prosesser, rutiner og programmer
Etablere tydelige prosesser, rutiner og programmer med aktiviteter som gir verdi både for kunde og ansatt, for å sikre en god kundeopplevelse.
Definere faser med tydelige bekreftelser om hvor i prosessen kunden befinner seg.
Tydeliggjøre hvilke støtteverktøy den ansatte kan benytte i hverdagen.
Sette møtestrukturer for å sikre at vi leverer verdi i alle ledd.
Sikre vedvarende endring i adferd
Designe og implementere verktøy som påvirker atferd til den ansatte
Definere KPI, insentiver og dashboards for å målrette samtaler og aktiviteter
Distribuere SuperOffice rutineguider og håndbøker
Sikre at organisasjonen selv er i stand til å lære opp egne ansatte og implementere rutiner

## Slide 9: KPI’er i sentrum for design av løsning
KPI’ene er helt sentrale i måten vi designer prosessen og utvikler løsningen, derfor gjør vi dette tidlig i en Scoping workshop med ledelsen
Innledningsvis identifiseres de 4-5 viktigste KPI’er med ledelsen. Disse KPI’er blir da sentrale i måten vi designer og utvikler løsningen.
Med utgangspunkt i eksisterende rapportering definerer vi hvilke datapunkter og dashboards vi trenger for å støtte denne strukturen.
Vi definerer målepunkter for å sikre at adferden faktisk tilpasser seg den ønskede aktivitet i SuperOffice.
Deretter etablerer vi forståelse for samtalene rundt dashboards som sikrer en positiv utvikling av medarbeidere og resultatskaping.
Med utgangspunkt i eksisterende møtestruktur etableres en tydelig ramme rundt de samtalene, på tvers av teams og i ledelsen.
Notes: Målepunkter handler om leading og lacking KPIs

## Slide 10: Dette oppnår vi sammen gjennom vår implementeringsmetodikk
05
ONBOARDING
01
IDENTIFY
02
INITIATE
03
DESIGN
04
IMPLEMENT
IDENTIFISERE BEHOV OG LØSNINGENS INNHOLD
Kartlegge og spesifisere kundens behov og løsningens innhold. Innhente informasjon for å kunne gi kunden et estimat på løsningen og en realistisk tidsplan. Kunden får tildelt prosjektleder hos SuperOffice.
KONKRETISERING OG INITIERING AV PROSJEKTET
Konkretisering av formål, styrende KPI’er, prosjektets omfang og organisering av prosjektet. Vi sørger for at prosjektet forankres i ledelsen og at det mobiliseres et kjerneteam.
SPESIFIKASJON OG DESIGN AV LØSNING
Gjennomføring av workshops for sammen å enes om KPI’er, arbeidsprosesser og behov som skal understøttes av SuperOffice.
Dette vil danne grunnlag for design av løsning men også automatiseringer og videre opplæring.
KONFIGURERE OG REALISERE LØSNINGEN
Gjennomføring av ulike workshops for å tilfredsstille spesifikke behov som f.eks. data import, integrasjoner, automatiseringer, maler m.m.
SØRGE FOR VARIG EFFEKT
Sikre at organisasjonen er klar til å fasilitere endringsreisen og opprettholde varig effekt av SuperOffice gjennom workshops og brukeropplæring.

## Slide 11: HVORFOR ETABLERE KJERNETEAM
Skal vi forklare etablering av kjerneteam. «Hvorfor er dere med»?
FLOSKEL FORDI ØIVIND LIKER LAPPEN
Notes: Gi kunden en ide om hvorfor vi jobber som vi gjør og hva som blir fokus gjennom prosjektet.

## Slide 12: Overordnet sett er det tre grunner til å etablere og jobbe tett sammen med et kjerneteam
Tung bransjeinnsikt og kompetanse innen området
INNSIKT
Sterk forankring av prosess og metode internt
FORANKRING
Sikre reel effekt internt hos dere og eksternt hos kundene deres
EFFEKT

## Slide 13: Hvorfor ønsker vi å etablere og jobbe sammen med et sterkt kjerneteam?
50
... av lederne kan forklare selskapets strategi, prioriteter og must-win battels
14
... av medarbeidere anser seg som fullt engasjerte
30
... av ansatte mottar ingen informasjon om hvordan tiltaket skal eksekveres
20
... mener de rette personene er involvert i prosjektarbeidet
58
...utvikler løsningen «topdown» med begrenset involvering av medarbeidere
%
%
%
%
%
Er denne fin & flott?

## Slide 14
Oftest er vi motstandere som følge av manglende involvering – det forsterker viktigheten av kjerneteamet
Tid til å reflektere og tilpasse seg endring
Innvirkning av å leve med endringen
Medarbeidere
Toppledelse
Mellomledelse
Avdelingsledere

## Slide 15
Når vi ruller ut til alle brukerne ønsker vi å bruke dere som en forlenget arm inn i segmentene
Subject matter experts
Endrings- agenter
STRATEGISK
TAKTISK
OPERASJONELT
Eksempler på aktiviteter
Validere viktigste KPI på brukernivå
Designe styringsmodell
Validere og justere workflows
Ferdigstille konfigurasjon og brukeratferd
Ferdigstille treningsopplegg
Eksempler på aktiviteter
Fungere som førstelinje på spørsmål fra brukerne
Fasilitere samlinger
Bidra aktivt på treninger
Drive ERFA grupper
Sikre at innspill fra organisasjonen når PL
Vår drakt

## Slide 16: FORMÅL, OMFANG & PLAN FOR PROSJEKTET

## Slide 17: Formål
Hent slide fra Value Workshop
Hvorfor setter vi i gang dette prosjektet?
Notes: Hent og baser formål med prosjektet fra SSM Løsningsbeskrivelse.
Grunnlaget for denne skal allerede være utarbeidet av salg.
Vårt ønske er at denne utarbeides av selger og konsulent i handover for å skape en felles forståelse for prosjektet.
Tenk igjennom følgende:
Hvorfor iverksetter vi dette prosjektet?
Hva skal vi løse?

## Slide 18: SPØRSMÅL 1 HVA ER FORVENTNINGENE DINE TIL PROSJEKTET? SPØRSMÅL 2 HVA VIL VÆRE DITT PERSONLIG BIDRAG?
Hvor passer denne inn?

## Slide 19
AVDELING
AVDELING
INITIATE
DESIGN
IMPLEMENT
ONBOARDING
U XX-XX
U XX-XX
U XX-XX
U XX-XX
CO-CREATIVE WORKSHOPS FOR SPESIFISERING AV DESIGN
KJERNETEAM
STYRINGSGRUPPEMØTE (HVER MND)
AVDELING
AVDELING
AVDELING
SCOPING WORKSHOP
Ledergruppe / Styringsgruppe
KICK-OFF
Kjerneteam
UTVIKLING OG IMPLEMENTERING
ADOPSJON OG OPPLÆRING
KONKRETISERE OG MOBILISERE PROSJEKT
STRUCTURE WORKSHOP
Kjerneteam
CONFIGURATION WORKSHOP Kjerneteam
WORKFLOW WORKSHOP
Kjerneteam
PROTOTYPEVISNING Kjerneteam
INTEGRATIONS
SCRIPTING
DATAIMPORT
ETC
ONBOARDING WORKSHOP Kjerneteam
TRAIN THE TRAINER
Blackbelts
TRAINING PROGRAMS Brukere
Vi gjennomfører dette sammen med dere
GO-LIVE Bistand og støtte den dagen løsningen settes i drift
Overordnet prosjektplan
KPI WORKSHOP
Kjerneteam
Hentes fra Value workshop
Notes: Grunnlaget for denne skal allerede være utarbeidet av salg i tilbudspresentasjonen (NY VERSJON AV DENNE KOMMER).
Vårt ønske er at denne utarbeides av selger og konsulent i handover for å skape en felles forståelse for prosjektet.
Avdleingsboksene kan benyttes til prosesser, avdelinger osv. Avhengig av hvordan prosjektet ditt ser ut.

## Slide 20: Slides som forklarer de enkelte aktivitetene
Velg de aktivitetene som passer og gå igjennom de aktivitetene som skal gjennomføres.

## Slide 21
AVDELING
AVDELING
INITIATE
DESIGN
IMPLEMENT
ONBOARDING
U XX-XX
U XX-XX
U XX-XX
U XX-XX
CO-CREATIVE WORKSHOPS FOR SPESIFISERING AV DESIGN
KJERNETEAM
STYRINGSGRUPPEMØTE (HVER MND)
AVDELING
AVDELING
AVDELING
SCOPING WORKSHOP
Ledergruppe / Styringsgruppe
KICK-OFF
Kjerneteam
UTVIKLING OG IMPLEMENTERING
ADOPSJON OG OPPLÆRING
KONKRETISERE OG MOBILISERE PROSJEKT
STRUCTURE WORKSHOP
Kjerneteam
CONFIGURATION WORKSHOP Kjerneteam
WORKFLOW WORKSHOP
Kjerneteam
PROTOTYPEVISNING Kjerneteam
INTEGRATIONS
SCRIPTING
DATAIMPORT
ETC
ONBOARDING WORKSHOP Kjerneteam
TRAIN THE TRAINER
Blackbelts
TRAINING PROGRAMS Brukere
Vi gjennomfører dette sammen med dere
GO-LIVE Bistand og støtte den dagen løsningen settes i drift
Overordnet prosjektplan
KPI WORKSHOP
Kjerneteam
KPI WORKSHOP
01.01.21 kl 0900-1200
VC
STRUCTURE WORKSHOP
01.01.21 kl 0900-1200
VC
WORKFLOW WORKSHOP
01.01.21 kl 0900-1200
VC
CONFIGURATION WORKSHOP
01.01.21 kl 0900-1200
VC
PROTOTYPEVISNING 01.01.21 kl 0900-1200
VC
ONBOARDING WORKSHOP
01.01.21 kl 0900-1200
VC
Tabell eller denna?
Notes: Grunnlaget for denne skal allerede være utarbeidet av salg i tilbudspresentasjonen (NY VERSJON AV DENNE KOMMER).
Vårt ønske er at denne utarbeides av selger og konsulent i handover for å skape en felles forståelse for prosjektet.
Avdleingsboksene kan benyttes til prosesser, avdelinger osv. Avhengig av hvordan prosjektet ditt ser ut.

## Slide 22: Leveranser
Vi sørger for at CRM er i tråd med deres strategi
OUTPUT SCOPING
Integrasjon mellom SuperOffice og Visma Business ERP
UKE 4
UKE 9
OUTPUT WF
UKE 7
OUTPUT SCOPING
Hentes fra Scoping
Notes: Sette forventinger til hva prosjektet skal levere og når. Er det realistisk timeframe? Få aksept av ledergruppen.

## Slide 23: Q&A

## Slide 24
PAUSE
Vi begynner igjen 10:30

## Slide 25: PRESENTASJON AV DE VIKTIGSTE KPI’ER HOS {name}

## Slide 26: Inspirasjon: Hva gjør de som har etablert «beste praksis» på CRM KPIer?
KPI er forankret i gjeldende strategi
1
KPI er etablert på tvers av organisasjonen
2
KPI er omsatt til måleparametere som driver adferd
3
KPI benyttes i samtaler internt i organisasjonen
4
KPI er sterkt forankret hos brukerne
5

## Slide 27: Hvilke KPI ble vi enige om med ledelsen...
ØKE OMSETNING
2%
Resultat KPI
Resultat KPI
Resultat KPI
REDUSERE CHURN
2%
Resultat KPI
Resultat KPI
Resultat KPI
ØKE ARR
2%
Resultat KPI
Resultat KPI
Resultat KPI
Fyll inn det som ble avdekket i Scoping med ledelsen.
Notes: Nyttig informasjon relatert til KPI’er:
https://www.linkedin.com/pulse/hva-er-en-god-kpi-og-hvordan-unng%C3%A5-de-virker-mot-sin-sorteberg

## Slide 28: PRESENTASJON AV SUKSESSKRITERIER
SUKSESSFAKTORER ELLER SUKSESSKRITERIER VS
RISIKO?
Hentes fra SSM?
Notes: Suksessfaktorer er forhold som må ligge til rette for at prosjektresultatet skal oppfattes som vellykket. Suksessfaktorer må ikke forveksles med suksesskriterier. Suksesskriteriene er knyttet til prosjekts mål og kan regsitereres etter at prosjektet er avsluttet.

## Slide 29: Hva er den langsiktige effekten av å gjennomføre dette prosjektet
Hentes fra Value Workshop
Notes: Hentes fra Løsningsbeskrivelse

## Slide 30: DEFINERE SUKSESSFAKTORER & RISIKO FOR PROSJEKTET
Hva tenker vi om dette?
Riskio eller faktorer?
Notes: Suksessfaktorer er forhold som må ligge til rette for at prosjektresultatet skal oppfattes som vellykket. Suksessfaktorer må ikke forveksles med suksesskriterier. Suksesskriteriene er knyttet til prosjekts mål og kan regsitereres etter at prosjektet er avsluttet.
Dette brukes for å bevisstgjøre kjerneteam på hva som må ligge til rette for at prosjektresultatet skal bli vellykket.

## Slide 31: Suksessfaktorer VS risiko for prosjekt
Suksessfaktorer for prosjektet
Prosjektrisiki
Hentes fra Value WS.
Notes: Hva kan vi oppnå med faktor VS risk?
Bevisstgjøring hos ledelsen tid, ressurser, bidrag osv
De ansatte må få tid til å jobbe med det
Sette realistiske deadlines for prosjektets leveranser
Medvirke til valg av kjerneteammedlemmer
Når passer det bra – når passer det mindre bra?

## Slide 32: Diskuter hva som vil være de viktigste suksessfaktorer for dette prosjektet
Gruppeøvelse
2 og 2 reflekter over spørsmålet nedenfor (10 min) og del tankene deres i plenum etterpå (5 min):

## Slide 33: PROSJEKTORGANISASJON & MØTESTRUKTUR

## Slide 34: Prosjektorganisering
STYRINGSGRUPPE
Eier prosjektet
Overordnet ansvarlig for prosjekt og skape visjon for prosjekt
Fjerner evt. interne blokkeringer for å sikre fremdrift for prosjektet
Forventet tidsbruk i prosjektet
2 timer / mnd
PROSJEKTLEDERE
Leder prosjektet
Ansvarlig for leveranse og fremdrift
Ansvarlig for «dag til dag støtte» for prosjektaktiviteter / prosjektleveranser
Coache prosjektdeltakere
Eskalere problemer til styringsgruppen
Forventet tidsbruk i prosjektet
6-8 timer / uke
KJERNETEAM
Utfører prosjektet
Utføre dag-til-dag prosjektaktiviteter / -oppgaver
Involvering av stakeholders
Skape resultater i hver fase
Bidra med erfaring og kompetanse
Forventet tidsbruk i prosjektet
2-5 timer / uke
REFERANSEGRUPPE
Bidrar til prosjektet
Bidra med innsikter og innovative tilganger til å løse problemstillinger
Utfordre prosjekter med erfaring og kompetanse
Forventet tidsbruk i prosjektet
Ved behov

## Slide 35: La oss definere prosjektgruppen sammen
  !
  Hvem fra {name} bør være delaktige i dette prosjektet?
  Vi har stor tro på co-creation og derfor inkluderer vi medarbeidere fra alle nivåer i prosessen
STYRINGSGRUPPE
Eier prosjektet
Navn på personer og stilling
PROSJEKTLEDERE
Leder prosjektet
Navn på personer og stilling
KJERNETEAM
Utfører prosjektet
Navn på personer og stilling
REFERANSEGRUPPE
Bidrar til prosjektet
Navn på personer og stilling

## Slide 36: Praktisk informasjon
Hvor ofte møtes vi i kjerneteamet? La oss booke datoer med en gang!
Vi planlegger å kjøre workshops – la oss booke datoer med en gang!
Er det avhengigheter i organisasjonen som vi må være oppmerksomme på?
Er det andre nøkkelpersoner i organisasjonen som vi bør knytte til prosjektet?
Nøkkelpersoner
Workshops
Møtefrekvens
Avhengigheter

## Slide 37: OPPSUMMERING & VEIEN VIDERE

## Slide 38: Hvorfor jobber vi med innsikt fra kunden?
Få en dypere forståelse av hvordan CRM er forankret i dagens forretningsprosesser og hvordan man benytter det.
Få en bedre forståelse av kultur og adferd rundt CRM i organisasjonen. Hvordan er kompetansenivået?
Få en dypere forståelse av hva som skaper verdi for selskapet, for brukerne og for kundene deres.
Sikre at det vi utarbeider er noe som kan integreres i dagens arbeidsprosesser og at der er noe som gir mening for brukerne.
?

## Slide 39: Hvordan jobber vi med å etablere innsikt?
All relevant informasjon fra salgsprosessen bringes inn i prosjektet
Innsikt fra salgsprosessen
All informasjon og dokumentasjon dere deler med oss benyttes som grunnlag i prosjektet
Materiale fra dere
Vi gjennomfører 1:1 samtaler med deltakerne i kjerneteam med generisk agenda og spørreskjema
1:1 samtaler med kjerneteam
Kjerneteammedlemmer gjennomfører intervjuer av brukere med generisk agenda og spørreskjema
1:1 brukerintervjuer

## Slide 40: Dette krever innsikt om mennesker & prosesser
Fra fokus på TEKNOLOGI…
…til å inkludere BRUKERADFERD og ARBEIDSPROSESSER – for sammen kunne nå de strategiske målene
CRM STRATEGI
ØKT VERDISKAPNING
ØKT KUNDETILFREDSHET
ØKT LEVETID PÅ KUNDENE
Notes: Strukturere / Prosesser:
Etablere tydelige prosesser, rutiner og programmer med aktiviteter som gir verdi både for kunde og ansatt, for å sikre en god kundeopplevelse.
Definere faser med tydelige bekreftelser om hvor i prosessen kunden befinner seg.
Tydeliggjøre hvilke støtteverktøy den ansatte kan benytte i hverdagen.
Sette møtestrukturer for å sikre at vi leverer verdi i alle ledd.
Adferd / Mennesker:
Designe og implementere verktøy som påvirker atferd til den ansatte
Definere KPI, insentiver og dashboards for å målrette samtaler og aktiviteter
Distribuere SuperOffice rutineguider og håndbøker
Sikre at organisasjonen selv er i stand til å lære opp egne ansatte og implementere rutiner

## Slide 41
For å komme godt i gang med innsikt ber vi dere sende oss hva dere har allerede...
Beskrivelse av prosesser, rutiner og programmer vi skal jobbe med i dette prosjektet Eksempel: Salgsprosesser, serviceprosesser, kundeprogrammer o.l.
Skjermbilder eller beskrivelse av hvilken informasjon dere har behov for på et prospekt, kunde, leverandør, salg, prosjekt o.l.
Oversikt over kundeklassifiseringer/-typer samt kriterier for hver kategori
Oversikt over og eksempler på hvilke rapporter/dashboards dere primært styrer etter i dag på hhv. ansatt- og ledernivå.
Innblikk i belønningsmodeller på de ulike nivåer av organisasjonen (om det er aktuelt)
Har dere en fast møtestruktur for interne møter mellom ansatte og ledere? Hvis ja, ønsker vi gjerne en oversikt og beskrivelse av disse. Inkluder gjerne også agenda og deltakere i disse møtene.
Har dere en fast møtestruktur mot deres kunder? Hvis ja, ønsker vi gjerne en oversikt og beskrivelse av disse. Inkluder gjerne også agenda og deltakere i disse møtene.
Presentasjoner/dokumenter som beskriver strategien deres.
Oversikt over nåværende CRM-organisering, samt hvordan dere ivaretar endringer internt.

## Slide 42
AVDELING
AVDELING
INITIATE
DESIGN
IMPLEMENT
ONBOARDING
U XX-XX
U XX-XX
U XX-XX
U XX-XX
CO-CREATIVE WORKSHOPS FOR SPESIFISERING AV DESIGN
KJERNETEAM
STYRINGSGRUPPEMØTE (HVER MND)
AVDELING
AVDELING
AVDELING
SCOPING WORKSHOP
Ledergruppe / Styringsgruppe
KICK-OFF
Kjerneteam
UTVIKLING OG IMPLEMENTERING
ADOPSJON OG OPPLÆRING
KONKRETISERE OG MOBILISERE PROSJEKT
STRUCTURE WORKSHOP
Kjerneteam
CONFIGURATION WORKSHOP Kjerneteam
WORKFLOW WORKSHOP
Kjerneteam
PROTOTYPEVISNING Kjerneteam
INTEGRATIONS
SCRIPTING
DATAIMPORT
ETC
ONBOARDING WORKSHOP Kjerneteam
TRAIN THE TRAINER
Blackbelts
TRAINING PROGRAMS Brukere
Neste steg...
GO-LIVE Bistand og støtte den dagen løsningen settes i drift
Hva skjer neste gang vi møtes
KPI WORKSHOP
Kjerneteam
KPI Workshop X timers workshop med kjerneteam
TO BE CONTINUED

## Slide 43: +/-
Vi ønsker kort å evaluere hva som fungerte bra i dagens økt og hvordan vi kan bli enda bedre neste gang...

## Slide 44
Gleder oss til videre samarbeid!